Второй этап практики: анализ работы ИИ

На втором этапе практики я проверял, как ИИ справляется с разработкой приложения. Нужно было сделать простое файлообменное приложение на ASP.NET Core 9 с MVC, Bootstrap и SQLite. Использовалась модель Codex 5.3.

Главная цель была проверить, может ли ИИ не только создать рабочий проект, но и потом исправлять ошибки, улучшать код, дорабатывать интерфейс и добавлять тесты.

Чек-лист проверки приложения

Регистрация нового пользователя работает.

Вход пользователя работает.

Вход с неверным паролем показывает понятную ошибку.

Повторный вход авторизованного пользователя не вызывает HTTP 401.

Выход из аккаунта работает.

Повторный выход не вызывает техническую ошибку.

Загрузка файла работает.

Скачивание файла работает.

Есть ограничение на размер загружаемого файла.

Есть ограничение на тип загружаемого файла.

Пользователь A не видит файлы пользователя B.

Пользователь A не может скачать файлы пользователя B.

Пользователь A не может удалить файлы пользователя B.

Есть белый список пользователей для доступа к файлу.

Есть возможность поделиться файлом по публичной ссылке.

Есть возможность отключить публичную ссылку.

SQL-запросы защищены от SQL-инъекций.

Загруженные файлы исключены из git.

Интерфейс разделён на вкладки.

После успешных операций появляются уведомления.

При загрузке слишком большого файла показывается понятная ошибка.

Файлы отображаются значками.

Для полей есть всплывающие подсказки.

У каждого файла есть отдельные кнопки действий.

Program.cs разбит на несколько файлов.

Константы вынесены в отдельное место.

Код разбит на функции с понятными названиями.

В проекте есть автотесты.

Есть тесты на негативные сценарии

Цикл №1. Первичная генерация приложения

Запрос:

«Создай в папке FileShare минимальное файлообменное приложение на ASP.NET Core 9 с MVC и Bootstrap без React. Функции: загрузка, скачивание, список файлов, удаление, простейшая авторизация. Использовать SQLite. Инструкцию по запуску из VS Code приложи.»

Идея запроса:

Получить полностью рабочий базовый прототип за одну попытку, без дополнительных требований по безопасности.

Коммит:

feat: initial app with auth, upload, download, delete, sqlite

Результат:

Приложение запустилось с первой попытки. Основной функционал сразу заработал: можно было войти, загрузить файл, посмотреть список файлов, скачать и удалить файл.

Это был хороший результат, потому что ИИ быстро сделал рабочий прототип. Но после проверки кода и тестирования стало понятно, что первая версия была сделана не полностью.

Найденные проблемы:

Самые большие проблемы были связаны с безопасностью и правами доступа.

В первой версии не было ограничений на размер или тип загружаемых файлов. В FilesController.Upload() не было проверки file.Length по верхнему лимиту, а также не было белого списка типов или расширений файлов. Это означало, что любой авторизованный пользователь мог загрузить очень большой файл и быстро заполнить диск сервера.

Также не было модели владения файлами. Модель UploadedFile не содержала владельца файла, а действия Download, Delete и Rename работали только по id. Если бы в системе было несколько пользователей, любой пользователь мог бы управлять чужими файлами.

Ещё одна проблема была связана с git. В .gitignore игнорировалась только база данных App_Data/*.db, но не папка App_Data/Uploads/*. Из-за этого загруженные пользовательские файлы могли случайно попасть в репозиторий.

Также в проекте не было автотестов. Не было тестового проекта и тестов для авторизации, загрузки, скачивания, удаления, переименования и негативных сценариев: неверный вход, слишком большой файл, несуществующий id, CSRF для POST-запросов.

Код тоже был не очень удобен для чтения. Большая часть логики находилась в одном Program.cs, константы не были вынесены отдельно, а UI был минимальным.

Валидация по чек-листу:

Провалены следующие пункты:

9 — нет ограничения на размер файла.

10 — нет ограничения на тип файла.

11–13 — нет владельца файлов, пользователи видят и удаляют чужие файлы.

17 — SQL безопасен через EF Core, но владелец файла отсутствует.

18 — файлы не исключены из git полностью.

19–24 — UI минимален, нет вкладок, оповещений, иконок.

25–27 — код в одном Program.cs, константы не вынесены.

28–29 — нет тестов.

BUGS_V1.md

Цикл №1: первичная генерация приложения.

Результат: приложение работает, но не соответствует требованиям безопасности и полноты функционала.

Список несоответствий:

9. Ограничение на размер файла — не выполнено. Отсутствует проверка file.Length, любой файл принимается.

10. Ограничение на тип файла — не выполнено. Нет проверки расширений и MIME-типов.

11. Пользователь A не видит файлы B — не выполнено. Отсутствует модель владельца, все видят все файлы.

12. Пользователь A не скачивает файлы B — не выполнено. Скачивание только по id, без проверки прав.

13. Пользователь A не удаляет файлы B — не выполнено. Удаление без проверки владельца.

14. Белый список доступа — не выполнено. Функционал отсутствует.

15. Публичная ссылка — не выполнено. Функционал отсутствует.

16. Отключение публичной ссылки — не выполнено. Функционал отсутствует.

18. Файлы исключены из git — не выполнено. .gitignore игнорирует только *.db, но не Uploads/.

19. Разделение на вкладки — не выполнено. Весь UI на одной странице.

20. Оповещения об операциях — не выполнено. Нет уведомлений после загрузки и удаления.

21. Понятная ошибка при большом файле — не выполнено. Выдаётся Failed to fetch или ошибка сервера.

22. Отображение файлов значками — не выполнено. Только текст.

23. Всплывающие подсказки — не выполнено. Отсутствуют.

24. Кнопка действий у каждого файла — не выполнено. Кнопки есть, но без всплывающих подсказок.

25. Program.cs разбит — не выполнено. Весь код в одном файле.

26. Константы вынесены — не выполнено. Значения жёстко зашиты в коде.

27. Разбиение на функции — выполнено частично. Есть методы, но они длинные и не всегда с понятными именами.

28. Наличие автотестов — не выполнено. Тестовый проект отсутствует.

29. Тесты на негативные кейсы — не выполнено. Тестов нет.

Итого:

Всего пунктов чек-листа: 29.

Выполнено: 0.

Частично: 1.

Не выполнено: 28.

Решение: перейти к циклу №2 и исправить проблемы безопасности, владельца файлов, .gitignore и тестов.

Цикл №2. Исправление неточностей без изменения функционала

Запрос:

«Пофикси следующие неточности в коде: отсутствуют ограничения на размер/тип файлов, отсутствует модель владения файлами, загруженные файлы не исключены из git, отсутствуют автотесты. Функционал никак не изменился, при этом код стал значительно лучше.»

Результат:

ИИ добавил ограничение на размер файла, проверку расширений, модель владельца файла OwnerId, проверки доступа при скачивании и удалении, а также поправил .gitignore.

После этого пользователи больше не могли скачивать или удалять чужие файлы. Загруженные файлы больше не должны были случайно попадать в git.

ИИ также добавил тесты, но они были поверхностными. Они в основном проверяли успешные случаи и почти не покрывали ошибки.

Особенность:

Когда я попросил ИИ исправить баги, он не только исправил проблемы в коде, но и добавил дополнительные проверки в функционал и UI. Это улучшило приложение, но показало, что ИИ иногда делает чуть больше, чем его попросили.

Валидация по чек-листу:

9 — исправлено, ограничение размера добавлено.

10 — исправлено, добавлена проверка расширений.

11–13 — исправлено, владелец появился, чужие файлы недоступны.

18 — исправлено, папка загрузок добавлена в .gitignore.

28 — частично, тесты есть, но недостаточно надёжные.

29 — не выполнено, нет тестов на oversized-файл и чужой id.

17 — выполнено, EF Core защищает от SQL-инъекций.

25–27 — не выполнено, код всё ещё слабо структурирован.

BUGS_V2.md

Цикл №2: исправление неточностей без изменения функционала.

Результат: основные уязвимости закрыты, но остались проблемы с тестами и структурой кода.

Список несоответствий:

9. Ограничение на размер файла — исправлено. Добавлена проверка MaxFileSize.

10. Ограничение на тип файла — исправлено. Добавлен allowedExtensions.

11. Пользователь A не видит файлы B — исправлено. Добавлен OwnerId, фильтрация по владельцу.

12. Пользователь A не скачивает файлы B — исправлено. Проверка владельца перед скачиванием.

13. Пользователь A не удаляет файлы B — исправлено. Проверка владельца перед удалением.

14. Белый список доступа — не выполнено. Всё ещё отсутствует.

15. Публичная ссылка — не выполнено. Отсутствует.

16. Отключение публичной ссылки — не выполнено. Отсутствует.

18. Файлы исключены из git — исправлено. Добавлена папка загрузок в .gitignore.

19. Разделение на вкладки — не выполнено. Не требовалось в этом промпте.

20. Оповещения об операциях — не выполнено. Не требовалось.

21. Понятная ошибка при большом файле — выполнено частично. Ошибка есть, но не всегда понятная пользователю.

22–24. UI-улучшения — не выполнены. Не требовалось.

25. Program.cs разбит — не выполнено. Всё ещё монолитный Program.cs.

26. Константы вынесены — не выполнено. Размер и типы файлов захардкожены.

27. Разбиение на функции — выполнено частично. Стало лучше, но не везде.

28. Наличие автотестов — выполнено частично. Тесты добавлены, но только позитивные.

29. Тесты на негативные кейсы — не выполнено. Нет тестов на oversized, чужой id, невалидный вход, CSRF.

Итого:

Выполнено: 6 пунктов.

Частично: 3 пункта.

Не выполнено: 20 пунктов.

Решение: перейти к циклу №3 и добавить новый функционал.

Цикл №3. Добавление нового функционала

Запрос:

«Добавь следующий функционал: поделиться файлом по ссылке, добавление белого списка пользователей для ограничения доступа к файлу, регистрация нового пользователя.»

Результат:

ИИ добавил регистрацию пользователей, публичные ссылки для файлов и белый список пользователей для ограничения доступа.

После ручного тестирования багов не было замечено. Публичная ссылка работала, белый список работал, новые пользователи могли регистрироваться.

Валидация по чек-листу:

1 — регистрация добавлена.

14 — белый список добавлен.

15 — публичная ссылка добавлена.

16 — отключение публичной ссылки добавлено.

Функционал работал, но код всё ещё был слабо структурирован, а тесты оставались ненадёжными.

BUGS_V3.md

Цикл №3: добавление нового функционала.

Результат: функционал добавлен и протестирован вручную, багов не обнаружено.

Список несоответствий:

14. Белый список доступа — добавлен, работает.

15. Публичная ссылка — добавлена, работает.

16. Отключение публичной ссылки — добавлено, работает.

1. Регистрация нового пользователя — добавлена, работает.

19–24. UI-улучшения — не выполнены. Не требовалось, UI остался базовым.

25–27. Структура кода — не выполнена. Всё ещё монолитно.

28–29. Тесты — не выполнены. Старые тесты не обновлены под новый функционал.

Итого:

Новых несоответствий по функционалу не найдено.

Остались старые проблемы: структура кода, тесты и UI.

Решение: перейти к циклу №4 и заняться рефакторингом.

Цикл №4. Рефакторинг и проверка SQL

Запрос:

«Разбей код на как можно больше функций и используй говорящие названия. Сделай глобальную проверку на безопасность SQL-запросов и устрани, если что-то не так. Разбей Program.cs на несколько файлов и вынеси константы в отдельное место в коде.»

Результат:

Код стал заметно чище. Program.cs был разбит на несколько файлов, например Program.cs, ServiceExtensions.cs и файлы для middleware. Константы были вынесены в Constants.cs и настройки.

Методы стали короче, названия стали понятнее. Читать код после этого стало проще.

Проверка SQL показала, что приложение использует EF Core. Сырых небезопасных SQL-запросов не было, поэтому риск SQL-инъекций был низким.

Ошибок после этого этапа не было замечено.

Валидация по чек-листу:

17 — SQL безопасен, используется EF Core.

25 — Program.cs разбит.

26 — константы вынесены.

27 — код разбит на функции.

BUGS_V4.md

Цикл №4: рефакторинг и безопасность SQL.

Результат: код структурирован, безопасность SQL обеспечена через EF Core.

Список несоответствий:

25. Program.cs разбит — исправлено. Разбит на Program.cs, ServiceExtensions.cs, Middleware/.

26. Константы вынесены — исправлено. Вынесены в Constants.cs и appsettings.json.

27. Разбиение на функции — исправлено. Методы короткие, имена говорящие.

17. SQL-инъекции — безопасно. Используется EF Core.

19–24. UI-улучшения — не выполнены. Не требовалось.

28–29. Тесты — не выполнены. Всё ещё слабые.

Замечаний по заявленным пунктам нет.

Решение: перейти к циклу №5 и улучшить UI.

Цикл №5. Улучшение UI

Запросы:

«Разбей UI на несколько вкладок.»

«Сделай UI более отзывчивым, например, после каждой успешной операции оповести пользователя об этом.»

«Переделай вкладку “Файлы”: отобрази файлы значками и добавь всплывающие окна для каждого поля и маленькую кнопку для каждого поля.»

Результат:

ИИ разделил интерфейс на вкладки. Появились разделы вроде «Мои файлы», «Общий доступ» и «Профиль».

Также были добавлены уведомления после успешных операций: загрузки, удаления, копирования ссылки и других действий.

Файлы стали отображаться значками. Для полей появились всплывающие подсказки, а у каждого файла появились маленькие кнопки действий.

После этого интерфейс стал понятнее и удобнее для пользователя.

Валидация по чек-листу:

19 — UI разделён на вкладки.

20 — добавлены оповещения.

22 — файлы отображаются значками.

23 — добавлены всплывающие подсказки.

24 — добавлены кнопки действий у каждого файла.

BUGS_V5.md

Цикл №5: улучшение UI.

Результат: UI полностью соответствует требованиям.

Список несоответствий:

19. Разделение на вкладки — выполнено. Вкладки: «Мои файлы», «Общий доступ», «Профиль».

20. Оповещения об операциях — выполнено. Toast-уведомления после загрузки, удаления, копирования ссылки.

22. Отображение файлов значками — выполнено. Иконки в зависимости от расширения.

23. Всплывающие подсказки — выполнено. Tooltip при наведении на имя, размер, дату.

24. Кнопка действий у каждого файла — выполнено. Удалить, поделиться, скопировать ссылку.

21. Понятная ошибка при большом файле — выполнено частично. Есть, но не всегда кастомная.

4. Повторный вход HTTP 401 — выполнено частично. Не исправлено на этом этапе.

Итого:

UI-пункты выполнены.

Остались ошибки с большим файлом, HTTP 401 и тестами.

Решение: перейти к циклу №6.

Цикл №6. Исправление ошибок Failed to fetch и HTTP 401

Запросы:

«Исправь ошибку Failed to fetch, когда я хочу загрузить большой файл.»

«Исправь ошибку, когда повторно вхожу, пишет HTTP 401. Сделай подобные ошибки более понятными пользователю.»

«Стандартизируй ответы на нелегальные действия при авторизации, например повторная авторизация, повторный выход, вход, если уже был выполнен.»

Результат:

Во время ручного тестирования выяснилось, что при загрузке большого файла приложение показывает ошибку Failed to fetch. Для обычного пользователя такое сообщение непонятно.

Также при повторном входе иногда появлялась ошибка HTTP 401. Она тоже выглядела слишком технически.

ИИ исправил эти проблемы. Были увеличены лимиты загрузки через FormOptions и MaxRequestBodySize. Также была добавлена проверка размера файла в Upload() с понятным сообщением, например BadRequest("Файл слишком большой").

Для повторного входа была добавлена проверка User.Identity.IsAuthenticated. Если пользователь уже вошёл, приложение делает редирект или показывает понятное сообщение. Повторный выход тоже больше не вызывает непонятную ошибку.

После этого приложение стало показывать нормальные сообщения вместо технических ошибок.

Валидация по чек-листу:

21 — понятная ошибка при большом файле исправлена.

4 — повторный вход больше не вызывает HTTP 401.

3 — вход с неверным паролем работает корректно.

17 — SQL-безопасность сохранилась.

BUGS_V6.md

Цикл №6: исправление ошибок Failed to fetch и HTTP 401.

Результат: ошибки устранены, сообщения стали понятны пользователю.

Список несоответствий:

21. Понятная ошибка при большом файле: до цикла — частично, после цикла — исправлено, добавлено кастомное сообщение.

4. Повторный вход не вызывает 401: до цикла — не выполнено, после цикла — исправлено, добавлен редирект или сообщение.

3. Вход с неверным паролем: до цикла — было выполнено, после цикла — осталось выполнено.

17. SQL-инъекции: до цикла — было безопасно, после цикла — осталось безопасно.

Детали исправлений:

1. Большой файл:

- увеличен MaxRequestBodySize;

- добавлена проверка в Upload();

- добавлено понятное сообщение об ошибке.

2. Повторный вход:

- добавлена проверка авторизованного пользователя;

- повторный вход больше не вызывает HTTP 401.

3. Стандартизация:

- ошибки авторизации стали возвращаться в более понятном виде.

Оставшееся замечание:

Тесты всё ещё не покрывали все новые исправления.

Решение: перейти к циклу №7 и добавить надёжные тесты.

Цикл №7. Добавление надёжных тестов

Запрос:

«Добавь тесты. Нужно протестировать как можно больше основных функций. Ошибок нет, но тестов мало и они ненадёжные.»

Коммит:

test: add integration tests for upload, download, delete, access control, oversized file, invalid id

Результат:

ИИ добавил интеграционные тесты с использованием WebApplicationFactory.

Появились тесты на загрузку валидного файла, загрузку слишком большого файла, запрещённые расширения, скачивание своих и чужих файлов, удаление с проверкой прав, публичную ссылку, отключение публичной ссылки, регистрацию, повторный вход и белый список.

После этого проверять приложение стало проще. Если после изменений что-то сломается, тесты смогут быстрее показать проблему.

Валидация по чек-листу:

28 — автотесты добавлены.

29 — негативные кейсы покрыты.

BUGS_V7.md

Цикл №7: добавление надёжных тестов.

Результат: тесты покрывают критичные сценарии, включая ошибки авторизации и загрузку слишком большого файла.

Список несоответствий:

28. Наличие автотестов: до цикла — частично, после цикла — выполнено.

29. Тесты на негативные кейсы: до цикла — не выполнено, после цикла — выполнено.

Добавленные тесты:

Загрузка валидного файла — успех.

Загрузка файла больше лимита — BadRequest.

Загрузка запрещённого расширения — BadRequest.

Попытка скачать чужой файл — Forbidden.

Попытка удалить чужой файл — Forbidden.

Вход с неверным паролем — ошибка.

Повторный вход — редирект.

Доступ по публичной ссылке без авторизации — OK.

Доступ после отключения публичной ссылки — NotFound.

Пользователь вне белого списка — Forbidden.

Итоговый статус по чек-листу:

Базовый функционал 1–10 — 10/10.

Безопасность 11–18 — 8/8.

UI/UX 19–24 — 6/6.

Код и тесты 25–29 — 5/5.

Все пункты чек-листа выполнены. Приложение соответствует требованиям.

Итог по эмпирическому этапу

Цикл №1. Базовое приложение. Результат: работает, но много недостатков. Несоответствий после валидации: 12.

Цикл №2. Безопасность и владелец. Результат: исправлено, но тесты слабые, код монолитный. Несоответствий после валидации: 4.

Цикл №3. Публичные ссылки, белый список, регистрация. Результат: добавлено, багов нет. Несоответствий после валидации: 0 по функционалу.

Цикл №4. Рефакторинг, SQL, константы. Результат: код структурирован. Несоответствий после валидации: 0.

Цикл №5. UI: вкладки, оповещения, иконки. Результат: выполнено. Несоответствий после валидации: 0.

Цикл №6. Ошибки с большим файлом и HTTP 401. Результат: добавлены понятные сообщения. Несоответствий после валидации: 0.

Цикл №7. Надёжные тесты. Результат: покрыты основные сценарии. Несоответствий после валидации: 0.

Анализ работы ИИ

ИИ успешно справился со всеми этапами, но только при условии, что человек последовательно давал ему конкретные требования.

Сначала ИИ быстро создал рабочее приложение. Оно запустилось с первой попытки, и базовые функции работали. Но в первой версии было много проблем: не было ограничений на файлы, не было владельца файла, не было нормальной защиты доступа, не было тестов, а код был неудобен для чтения.

После этого я начал идти по шагам и просить ИИ исправлять конкретные недостатки. Когда проблема была описана точно, ИИ обычно исправлял её без больших сложностей.

Сначала были исправлены проблемы безопасности: добавлены ограничения на размер и тип файлов, владелец файла и проверки доступа. Потом были добавлены новые функции: публичная ссылка, белый список пользователей и регистрация. После ручного тестирования эти функции работали нормально.

Затем я попросил улучшить качество кода. ИИ разбил код на функции, вынес константы и разделил Program.cs на несколько файлов. После этого проект стало проще читать.

Потом был улучшен интерфейс. Появились вкладки, уведомления, значки файлов, подсказки и кнопки действий. Пользоваться приложением стало удобнее.

После ручного тестирования были найдены ошибки: Failed to fetch при загрузке большого файла и HTTP 401 при повторном входе. ИИ исправил эти ошибки и сделал сообщения более понятными для пользователя.

В конце были добавлены нормальные тесты. Они стали проверять не только успешные действия, но и ошибки: слишком большой файл, запрещённое расширение, чужой файл, отключённую ссылку и доступ вне белого списка.

Главный вывод: ИИ хорошо помогает быстро сделать прототип и ускорить разработку. Он также хорошо исправляет ошибки, если их понятно описать. Но сам он не всегда находит скрытые проблемы. Без чек-листа, ручного тестирования и просмотра кода качественный результат получить сложно.

В финальной версии приложение соответствует требованиям. В нём есть авторизация, регистрация, загрузка, скачивание, удаление, список файлов, публичные ссылки, белый список доступа, ограничения на файлы, понятные ошибки, улучшенный интерфейс и тесты.

При этом тестирование и чтение кода, который создаёт ИИ, могут быть затруднены. Изменений много, они появляются быстро, и их нужно внимательно проверять. Но если находить ошибки и точно писать, что нужно исправить, ИИ без проблем дорабатывает проект и реально экономит время.