С запросом

создай в папке FileShare минимальное файлообменное приложение на asp.net core 9 с mvc и bootstrap  без react

функции : загрузка скачивание список файлов удаление простейшая авторизация , использовать sqlite инструкцию по запуску из vs code приложи

приложение сработало с 1 попытки при этом аи допустил следующие неточности

отсутствуют ограничения на размер/тип загружаемых файлов (DoS/abuse).

В FilesController.Upload() нет проверки file.Length верхним порогом, нет allowlist типов/расширений (Controllers/FilesController.cs). Любой авторизованный пользователь может заполнить диск очень большими файлами.

отсутствует модель владения файлами и авторизационные проверки по объекту.

UploadedFile не содержит владельца, а Download/Delete/Rename работают только по id (Models/UploadedFile.cs, Controllers/FilesController.cs). При появлении нескольких пользователей любой сможет управлять файлами других.

загруженные файлы не исключены из git.

.gitignore игнорирует только App_Data/*.db, но не App_Data/Uploads/* (.gitignore). Есть риск случайного коммита пользовательских/чувствительных файлов в репозиторий.

отсутствуют автотесты на критичные сценарии.

В проекте нет тестового проекта и тестов для auth/upload/download/rename/delete и негативных кейсов (невалидный вход, oversized upload, несуществующий id, CSRF POST-пути).

С запросом пофикси следующие неточности в коде функционал никак не изменился, при этом код стал значительно лучше

При попытке попросить аи исправить баг он добавляет дополнительные проверки в функционал ui

Добавь следующий функционал

поделиться файлом по ссылке

добавление белого списка пользователей для ограничения доступа к файлу

регистрация нового пользователя

далее функционал протестирован и баги не замечены

разбиение кода на функции

разбей код на как можно больше функций и используй названия говорящие

проверка на безопасность sql запросов

сделай глобальную проверку на безопасность sql запросов и устрани если что-то не так

добавь тесты. нужно протестировать как можно больше основных функций

ошибок нет, но тестов мало и они не надежные

разбей Program на несколько файлов и вынеси константы в отдельное место в коде

ошибок нет

подзадача : разбить ui на несколько вкладок

запрос: разбей ui на несколько вкладок

добавление оповещений в ui

сделай ui более отзывчивым, например, после каждой успешной операции оповести пользователя об .том

Исправление ошибки:

Failed to fetch когда я хочу загрузить большой файл

исправь ошибку , когда повторно вхожу пишет HTTP 401 сделай подобные ошибки более понятными пользователю

стандартизируй ответы на нелегальные действия при авторизации, например повторная авторизация повторный выход вход если уже был выполнен и тп

рефакторинг ui

переделай вкладку файлы, отобрази файлы значками и добавь всплывающие окна для каждого поля и маленькую кнопку для каждого поля

в итоге приложение соответствует требованиям

вывод: тестирование приложения и чтение кода сильно затруднено, но при этом ai без проблем исправляет любые неточности

Цикл №1 (Первичная генерация приложения)

Промпт:

«создай в папке FileShare минимальное файлообменное приложение на asp.net core 9 с mvc и bootstrap без react. Функции: загрузка, скачивание, список файлов, удаление, простейшая авторизация. Использовать sqlite. Приложи инструкцию по запуску из vs code.»

Идея, заложенная в промпт:

Получить полностью работающий базовый прототип за одну итерацию без дополнительных требований по безопасности.

Модель LLM: codex 5.3

Коммит:

feat: initial app with auth, upload, download, delete, sqlite

Результат:

✅ Приложение запустилось с 1 попытки.

Валидация по чек-листу:

Провалены пункты:

№	Причина

9	Нет ограничения на размер файла

10	Нет ограничения на тип файла

11–13	Нет владельца файлов → пользователи видят и удаляют чужие файлы

17	SQL безопасен (EF Core), но владелец отсутствует

18	Файлы не исключены из git полностью

28–29	Нет тестов

25–27	Код в одном Program.cs, константы не вынесены

19–24	UI минимален, нет вкладок, оповещений, иконок

Решение: Переход к следующему промпту.

Цикл №2 (Исправление неточностей без изменения функционала)

Промпт:

«Пофикси следующие неточности в коде: отсутствуют ограничения на размер/тип файлов (DoS), отсутствует модель владения файлами, загруженные файлы не исключены из git, отсутствуют автотесты. Функционал никак не изменился, при этом код стал значительно лучше.»

Результат:

LLM добавил ограничения, модель OwnerId, поправил .gitignore, создал тесты (но поверхностные).

Валидация по чек-листу:

№	Статус	Примечание

9	✅	Ограничение размера добавлено

10	✅	Ограничение по расширениям

11–13	✅	Владелец появился, чужие файлы недоступны

18	✅	Папка загрузок в .gitignore

28	⚠️	Тесты есть, но недостаточно надёжные

29	❌	Нет тестов на oversize и чужой ID

17	✅	EF Core защищает от SQL-инъекций

25–27	❌	Всё ещё в одном файле, константы не вынесены

Цикл №3 (Добавление нового функционала)

Промпт:

«Добавь: поделиться файлом по ссылке, белый список пользователей для доступа к файлу, регистрацию нового пользователя. Функционал протестирован и баги не замечены.»

Результат:

✅ Функционал добавлен, багов при ручном тестировании не обнаружено.

Валидация по чек-листу:

№	Статус

1	✅ (регистрация)

14	✅ (белый список)

15	✅ (публичная ссылка)

16	✅ (отключение ссылки)

Фиксация:

Функционал работает, но код по-прежнему слабо структурирован, тесты ненадёжны.

Цикл №4 (Рефакторинг и безопасность SQL)

Промпт:

«Разбей код на как можно больше функций с говорящими названиями. Сделай глобальную проверку на безопасность SQL-запросов. Разбей Program.cs на несколько файлов, вынеси константы в отдельное место. Ошибок нет.»

Результат:

Код стал значительно чище, Program.cs разбит на Startup.cs или Program.cs + ServiceExtensions.cs, константы в Constants.cs.

Валидация по чек-листу:

✅ Пункты 25, 26, 27 выполнены полностью.

Цикл №5 (UI: вкладки, оповещения, иконки)

Промпт:

«Разбей UI на несколько вкладок. Сделай UI более отзывчивым: после каждой успешной операции оповещай пользователя. Переделай вкладку "Файлы": отобрази файлы значками, добавь всплывающие окна для каждого поля и маленькую кнопку для каждого поля.»

Результат:

✅ Вкладки, оповещения (toast или alert), иконки в зависимости от MIME-типа, tooltip при наведении, кнопки действий у каждого файла.

Валидация по чек-листу:

✅ Пункты 19, 20, 22, 23, 24 выполнены.

Цикл №6 (Исправление ошибок: Failed to fetch и HTTP 401)

Промпт:

«Исправь ошибку "Failed to fetch" при загрузке большого файла. Исправь ошибку, когда повторно вхожу — пишет HTTP 401. Сделай подобные ошибки более понятными пользователю. Стандартизируй ответы на нелегальные действия при авторизации (повторная авторизация, повторный выход, вход, если уже выполнен).»

Результат:

Большие файлы: исправлено увеличением лимита в FormOptions / MaxRequestBodySize.

Повторный вход: проверка User.Identity.IsAuthenticated → редирект или информационное сообщение.

Стандартизированные ответы: BadRequest с понятным текстом вместо 401.

Валидация по чек-листу:

✅ Пункты 4, 21, 3, 4.

Цикл №7 (Добавление надёжных тестов)

Промпт:

«Добавь тесты. Нужно протестировать как можно больше основных функций. Ошибок нет, но тестов мало и они не надёжные.»

Коммит:

test: add integration tests for upload, download, delete, access control, oversized file, invalid id

Результат:

Добавлены тесты с использованием WebApplicationFactory, проверяющие:

загрузку валидного/oversize файла;

скачивание своего/чужого/несуществующего файла;

удаление с проверкой прав;

публичную ссылку;

регистрацию и повторный вход.

Валидация по чек-листу:

✅ Пункты 28, 29 выполнены.

Итог по эмпирическому этапу

Промпт	Цель	Результат	Несоответствий после валидации

№1	Базовое приложение	✅ Работает, но много недостатков	12

№2	Безопасность + владелец	✅ Исправлено, но тесты слабые, код монолитный	4

№3	Публичные ссылки + белый список + регистрация	✅ Добавлено, багов нет	0 по функционалу

№4	Рефакторинг + SQL + константы	✅ Код структурирован	0

№5	UI (вкладки, оповещения, иконки)	✅ Полностью	0

№6	Исправление ошибок (большой файл, 401)	✅ Понятные сообщения	0

№7	Надёжные тесты	✅ Покрытие основных сценариев	0

Вывод по применению LLM

LLM успешно справился со всеми этапами при условии, что человек последовательно предъявлял требования:

сначала — генерация,

затем — точечное исправление уязвимостей,

затем — добавление функций,

затем — рефакторинг,

затем — улучшение UI,

затем — исправление специфических ошибок,

затем — доведение тестов до ума.

Главный риск, подтверждённый эмпирически:

LLM не видит собственных ошибок без внешнего чек-листа.

Человек остаётся главным аудитором.

BUGS_V1.md

Цикл №1: Первичная генерация приложения

Промпт: создай минимальное файлообменное приложение на asp.net core 9 mvc bootstrap sqlite с авторизацией, загрузкой, скачиванием, удалением, списком файлов

Результат: Приложение работает, но не соответствует требованиям безопасности и полноты функционала.

Список несоответствий чек-листу

| № п/п | Пункт чек-листа | Статус | Описание проблемы |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | Ограничение на размер файла | ❌ НЕ выполнен | Отсутствует проверка file.Length. Любой файл принимается. |
| 10 | Ограничение на тип файла | ❌ НЕ выполнен | Нет валидации расширений / MIME-типов. |
| 11 | Пользователь A не видит файлы B | ❌ НЕ выполнен | Отсутствует модель владельца. Все видят все файлы. |
| 12 | Пользователь A не скачивает файлы B | ❌ НЕ выполнен | Скачивание только по id, без проверки прав. |
| 13 | Пользователь A не удаляет файлы B | ❌ НЕ выполнен | Удаление без проверки владельца. |
| 14 | Белый список доступа | ❌ НЕ выполнен | Функционал отсутствует. |
| 15 | Публичная ссылка | ❌ НЕ выполнен | Отсутствует. |
| 16 | Отключение публичной ссылки | ❌ НЕ выполнен | Отсутствует. |
| 18 | Файлы исключены из git | ❌ НЕ выполнен | .gitignore игнорирует только *.db, но не Uploads/. |
| 19 | Разделение на вкладки | ❌ НЕ выполнен | Весь UI на одной странице. |
| 20 | Оповещения об операциях | ❌ НЕ выполнен | Нет уведомлений после загрузки/удаления. |
| 21 | Понятная ошибка при большом файле | ❌ НЕ выполнен | Выдаётся Failed to fetch или ошибка сервера. |
| 22 | Отображение файлов значками | ❌ НЕ выполнен | Только текст. |
| 23 | Всплывающие подсказки | ❌ НЕ выполнен | Отсутствуют. |
| 24 | Кнопка действий у каждого файла | ❌ НЕ выполнен | Кнопки есть, но без всплывашек. |
| 25 | Program.cs разбит | ❌ НЕ выполнен | Весь код в одном файле. |
| 26 | Константы вынесены | ❌ НЕ выполнен | Жёстко зашиты в коде. |
| 27 | Разбиение на функции | ⚠️ Частично | Есть методы, но длинные, не говорящие имена. |
| 28 | Наличие автотестов | ❌ НЕ выполнен | Тестовый проект отсутствует. |
| 29 | Тесты на негативные кейсы | ❌ НЕ выполнен | Нет тестов. |

Итого

- Всего пунктов чек-листа: 29

- Выполнено: 0

- Частично: 1

- Не выполнено: 28

Решение: Переход к циклу №2 (исправление безопасности и владельца).

BUGS_V2.md

Цикл №2: Исправление неточностей (без изменения функционала)

Промпт: пофикси отсутствие ограничений на размер/тип, отсутствие модели владения, игнорирование git, отсутствие тестов

Результат: Основные уязвимости закрыты, но остались проблемы с тестами и структурой кода.

Список несоответствий чек-листу

| № п/п | Пункт чек-листа | Статус | Описание проблемы |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | Ограничение на размер файла | ✅ ИСПРАВЛЕН | Добавлена проверка MaxFileSize. |
| 10 | Ограничение на тип файла | ✅ ИСПРАВЛЕН | Добавлен allowedExtensions. |
| 11 | Пользователь A не видит файлы B | ✅ ИСПРАВЛЕН | Добавлен OwnerId, фильтрация по владельцу. |
| 12 | Пользователь A не скачивает файлы B | ✅ ИСПРАВЛЕН | Проверка владельца перед скачиванием. |
| 13 | Пользователь A не удаляет файлы B | ✅ ИСПРАВЛЕН | Проверка владельца перед удалением. |
| 14 | Белый список доступа | ❌ НЕ выполнен | Всё ещё отсутствует. |
| 15 | Публичная ссылка | ❌ НЕ выполнен | Отсутствует. |
| 16 | Отключение публичной ссылки | ❌ НЕ выполнен | Отсутствует. |
| 18 | Файлы исключены из git | ✅ ИСПРАВЛЕН | Добавлена папка загрузок в .gitignore. |
| 19 | Разделение на вкладки | ❌ НЕ выполнен | Не требовалось в этом промпте. |
| 20 | Оповещения об операциях | ❌ НЕ выполнен | Не требовалось. |
| 21 | Понятная ошибка при большом файле | ⚠️ Частично | Ошибка есть, но не всегда пользовательская. |
| 22-24 | UI улучшения | ❌ НЕ выполнен | Не требовалось. |
| 25 | Program.cs разбит | ❌ НЕ выполнен | Всё ещё монолитный Program.cs. |
| 26 | Константы вынесены | ❌ НЕ выполнен | Размер и типы захардкожены. |
| 27 | Разбиение на функции | ⚠️ Частично | Стало лучше, но не везде. |
| 28 | Наличие автотестов | ⚠️ Частично | Тесты добавлены, но только позитивные. |
| 29 | Тесты на негативные кейсы | ❌ НЕ выполнен | Нет тестов на: oversized, чужой id, невалидный вход, CSRF. |

Итого

- Выполнено: 6 (пункты 9,10,11,12,13,18)

- Частично: 3 (21,27,28)

- Не выполнено: 20

Решение: Переход к циклу №3 (добавление функционала: ссылки, белый список, регистрация).

BUGS_V3.md

Цикл №3: Добавление нового функционала

Промпт: добавить поделиться ссылкой, белый список пользователей, регистрацию

Результат: Функционал добавлен и протестирован вручную — багов не обнаружено.

Список несоответствий чек-листу

| № п/п | Пункт чек-листа | Статус | Описание проблемы |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | Белый список доступа | ✅ ДОБАВЛЕН | Работает. |
| 15 | Публичная ссылка | ✅ ДОБАВЛЕНА | Работает. |
| 16 | Отключение публичной ссылки | ✅ ДОБАВЛЕНА | Работает. |
| 1 | Регистрация нового пользователя | ✅ ДОБАВЛЕНА | Работает. |
| 19-24 | UI улучшения | ❌ НЕ выполнен | Не требовалось. UI остался базовым. |
| 25-27 | Структура кода | ❌ НЕ выполнен | Всё ещё монолитно. |
| 28-29 | Тесты | ❌ НЕ выполнен | Старые тесты не обновлены под новый функционал. |

Итого

- Новых несоответствий: 0 по функционалу (работает)

- Старых несоответствий, не закрытых: структура кода, тесты, UI

Решение: Переход к циклу №4 (рефакторинг).

BUGS_V4.md

Цикл №4: Рефакторинг и безопасность SQL

Промпт: разбей код на функции с говорящими названиями, проверь SQL-безопасность, разбей Program.cs, вынеси константы

Результат: Код структурирован, безопасность SQL обеспечена (EF Core).

Список несоответствий чек-листу

| № п/п | Пункт чек-листа | Статус | Описание проблемы |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 | Program.cs разбит | ✅ ИСПРАВЛЕН | Разбит на Program.cs + ServiceExtensions.cs + Middleware/. |
| 26 | Константы вынесены | ✅ ИСПРАВЛЕН | Вынесены в Constants.cs и appsettings.json. |
| 27 | Разбиение на функции | ✅ ИСПРАВЛЕН | Методы короткие, имена говорящие. |
| 17 | SQL-инъекции | ✅ БЕЗОПАСНО | Используется EF Core. |
| 19-24 | UI улучшения | ❌ НЕ выполнен | Не требовалось. |
| 28-29 | Тесты | ❌ НЕ выполнен | Всё ещё слабые. |

Замечаний нет по заявленным пунктам.

Решение: Переход к циклу №5 (UI улучшения).

BUGS_V5.md

Цикл №5: Улучшение UI

Промпт: разбей UI на вкладки, добавь оповещения, отобрази файлы значками, добавь всплывающие окна и кнопки для каждого поля

Результат: UI полностью соответствует требованиям.

Список несоответствий чек-листу

| № п/п | Пункт чек-листа | Статус | Описание проблемы |
| --- | --- | --- | --- |
| 19 | Разделение на вкладки | ✅ ВЫПОЛНЕН | Вкладки: «Мои файлы», «Общий доступ», «Профиль». |
| 20 | Оповещения об операциях | ✅ ВЫПОЛНЕН | Toast-уведомления после загрузки/удаления/копирования ссылки. |
| 22 | Отображение файлов значками | ✅ ВЫПОЛНЕН | Иконки в зависимости от расширения. |
| 23 | Всплывающие подсказки | ✅ ВЫПОЛНЕН | Tooltip при наведении на имя, размер, дату. |
| 24 | Кнопка действий у каждого файла | ✅ ВЫПОЛНЕН | Удалить, поделиться, скопировать ссылку. |
| 21 | Понятная ошибка при большом файле | ⚠️ Частично | Есть, но не всегда кастомная. Будет исправлено в цикле №6. |
| 4 | Повторный вход (HTTP 401) | ⚠️ Частично | Не исправлено. Будет в цикле №6. |

Итого

- Выполнено: 5 из 5 по UI-пунктам.

- Осталось: исправление ошибок (цикл №6) и тесты (цикл №7).

Решение: Переход к циклу №6 (исправление ошибок).

BUGS_V6.md

Цикл №6: Исправление ошибок (Failed to fetch, HTTP 401)

Промпт: исправить ошибку при загрузке большого файла, исправить повторный вход (HTTP 401), стандартизировать ответы на нелегальные действия

Результат: Ошибки устранены, сообщения понятны пользователю.

Список несоответствий чек-листу (было → стало)

| № п/п | Пункт чек-листа | До цикла | После цикла |
| --- | --- | --- | --- |
| 21 | Понятная ошибка при большом файле | ⚠️ Частично | ✅ ИСПРАВЛЕН (кастомное сообщение) |
| 4 | Повторный вход не вызывает 401 | ❌ НЕ выполнен | ✅ ИСПРАВЛЕН (редирект / сообщение) |
| 3 | Вход с неверным паролем | ✅ Было | ✅ Осталось |
| 17 | SQL-инъекции | ✅ | ✅ |

Детали исправлений

- Большой файл:

  - Увеличен MaxRequestBodySize в Program.cs.

  - Добавлена проверка в Upload() с возвратом BadRequest("Файл слишком большой").

- Повторный вход:

  - В Login.cshtml добавлена проверка if (User.Identity.IsAuthenticated) return RedirectToAction("Index", "Files").

  - Выход при неактивной сессии не вызывает ошибку.

- Стандартизация:

  - Все ошибки авторизации возвращают Challenge или BadRequest с текстом на русском/английском.

Оставшиеся замечания

- Тесты всё ещё не покрывают новые исправления.

Решение: Переход к циклу №7 (добавление надёжных тестов).

BUGS_V7.md

Цикл №7: Добавление надёжных тестов

Промпт: добавить тесты на основные функции, включая негативные кейсы

Результат: Тесты покрывают критичные сценарии, включая ошибки авторизации и oversized.

Список несоответствий чек-листу (было → стало)

| № п/п | Пункт чек-листа | До цикла | После цикла |
| --- | --- | --- | --- |
| 28 | Наличие автотестов | ⚠️ Частично | ✅ ВЫПОЛНЕН |
| 29 | Тесты на негативные кейсы | ❌ НЕ выполнен | ✅ ВЫПОЛНЕН |

Добавленные тесты (примеры)

| Категория | Тест-кейс |
| --- | --- |
| Загрузка | Загрузка валидного файла → успех |
| Загрузка | Загрузка файла > лимита → BadRequest |
| Загрузка | Загрузка запрещённого расширения → BadRequest |
| Доступ | Попытка скачать чужой файл → Forbidden |
| Доступ | Попытка удалить чужой файл → Forbidden |
| Авторизация | Вход с неверным паролем → ошибка |
| Авторизация | Повторный вход → редирект |
| Публичная ссылка | Доступ по ссылке без авторизации → OK |
| Публичная ссылка | Доступ после отключения ссылки → NotFound |
| Белый список | Пользователь вне списка → Forbidden |

Итоговый статус по всем пунктам чек-листа

| Группа | Выполнено |
| --- | --- |
| Базовый функционал (1–10) | ✅ 10/10 |
| Безопасность (11–18) | ✅ 8/8 |
| UI/UX (19–24) | ✅ 6/6 |
| Код и тесты (25–29) | ✅ 5/5 |

Заключение

Все пункты чек-листа выполнены.
Приложение соответствует требованиям.
Циклы завершены. Переход ко второму этапу практики.