МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Образовательная организация высшего образования

Кафедра информационных технологий

ОТЧЕТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ

Тема: Анализ применения ИИ при разработке веб-приложения файлового хранилища

Направление подготовки:

Профиль: 01.03.02 Прикладная математика и информатика

Студент: Антропов А.П.; гр ТПМб-24-1

Руководитель практики: Рязанова Л.С.

Магнитогорск, 2026

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	3

1. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА	3

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ	3

3. ПЛАН РАБОТ ПО ЭТАПАМ	4

4. ЧЕК-ЛИСТ ВАЛИДАЦИИ	5

5. ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИКИ	6

6. РЕЗУЛЬТАТЫ И АНАЛИЗ	20

7. ВЫВОДЫ	21

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	22

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	23

ПРИЛОЖЕНИЯ	23

ВВЕДЕНИЕ

Учебная практика была направлена на освоение практических навыков разработки и оценки качества программного обеспечения с применением ИИ-ассистента. В качестве предметной области выбрано веб-приложение «Файловое хранилище»; реализующее загрузку, скачивание, удаление и учет пользовательских файлов.

В работе использованы материалы двух этапов практики: анализ второго этапа с фокусом на устранение дефектов и итоговый отчет по проекту. Это позволило сопоставить требования, реализацию и результаты валидации по чек-листам.

1. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Проект представляет собой веб-приложение класса «файловое хранилище». Базовые функции: авторизация пользователя, загрузка файлов на сервер, хранение метаданных в базе данных, скачивание файлов по идентификатору, удаление и переименование объектов.

По исходным материалам есть реализация на ASP.NET MVC 5 (.NET Framework 4.7.2, SQL Server LocalDB) и улучшенная реализация на ASP.NET Core 9 (MVC; Bootstrap, SQLite). В обоих случаях архитектура ориентирована на серверную обработку, хранение файлов в выделенной папке и ведение регистра метаданных в таблице Files/UploadedFile.

Для разработки и подготовки исправлений применялся AI-ассистент Cursor с моделью Codex 5.3, что позволило быстро формировать итерации кода и проверять гипотезы по улучшению качества.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ

Цель практики: разработать и проанализировать качество веб-приложения файлового хранилища, а также оценить эффективность применения ИИ при решении инженерных задач.

Основные задачи практики:

— спроектировать структуру проекта и реализовать базовый функционал загрузки/скачивания файлов;

— настроить хранение данных в БД и обеспечить связность модели метаданных файлов;

— проверить корректность работы сценариев авторизации и разграничения доступа;

— выявить и исправить уязвимости: отсутствие лимитов размера; проверок типа файла и контроля владельца;

— обеспечить корректную конфигурацию репозитория (исключение пользовательских данных из Git);

— провести валидацию по чек-листу и сформировать итоговые выводы.

3. ПЛАН РАБОТ ПО ЭТАПАМ

Этап 1. Первичная генерация и запуск базового прототипа. По запросу к ИИ был собран минимальный проект на ASP.NET Core 9 (MVC, Bootstrap, SQLite) с авторизацией, загрузкой, скачиванием и удалением файлов; приложение запустилось с первой попытки.

Этап 2. Выявление несоответствий по чек-листу. Были обнаружены критичные проблемы: отсутствовали ограничения размера и типа файлов; не было модели владельца (OwnerId), операции с файлами выполнялись по id без проверки прав; загрузки не исключались из Git полностью, автотесты и покрытие негативных сценариев отсутствовали.

Этап 3. Исправление безопасности и доступа (цикл №2). ИИ добавил лимит размера, проверку расширений/MIME; OwnerId и проверки владельца для скачивания/удаления; а также скорректировал .gitignore; после повторной валидации закрыты основные уязвимости; но тесты оставались частичными.

Этап 4. Добавление недостающего функционала (цикл №3): реализованы регистрация пользователя; публичные ссылки и белый список доступа; ручное тестирование подтвердило работоспособность новых сценариев без функциональных регрессий.

Этап 5. Код декомпозирован на более мелкие функции и файлы; Program.cs разделен, константы вынесены отдельно; проверка SQL показала использование EF Core и отсутствие признаков SQL-инъекций.

Этап 6. UX-доработки (цикл №5): интерфейс разделен на вкладки, добавлены уведомления об успешных операциях; иконки файлов, всплывающие подсказки и отдельные кнопки действий для каждого файла.

Этап 7. Исправление эксплуатационных ошибок (цикл №6): устранены сценарии Failed to fetch при oversized-файлах и HTTP 401 при повторном входе; добавлены более понятные сообщения и стандартизированы ответы при пограничных действиях авторизации.

Этап 8. Финальная валидация тестами (цикл №7): добавлены интеграционные тесты (включая негативные кейсы), повторная проверка по чек-листу показала выполнение функциональных, безопасностных и UX-требований.

4. ЧЕК-ЛИСТ ВАЛИДАЦИИ

Ключевые проверочные пункты; подтвержденные в исходных материалах:

— Ограничение размера загружаемого файла (>10 МБ блокируется): Выполнено. Добавлена проверка MaxFileSize/MaxFileSizeBytes.

— Ограничение типов загружаемых файлов: Выполнено. Используются белые списки расширений и/или MIME.

— Пользователь не имеет доступа к чужим файлам: Выполнено. Добавлен OwnerId и контроль доступа на операции.

— Скачивание и удаление по чужому id запрещены: Выполнено. Внедрены проверки владельца до выполнения действия.

— SQL-инъекции исключены: Выполнено. Используется EF Core/ORM-подход.

— Пользовательские загрузки исключены из Git: Выполнено. Скорректирован. gitignore для Uploads.

— Наличие тестов на oversized-файл и чужой id: Частично. По материалам второго этапа оставался риск неполного покрытия тестами.

5. ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИКИ

Работа выполнялась итеративно по циклам «генерация -> проверка -> исправление -> повторная валидация». После каждого запроса к ИИ запускалось ручное тестирование, фиксировались отклонения по чек-листу и формировались уточняющие задачи на следующий цикл.

На старте был получен работоспособный, но рискованный прототип: без ограничений файлов, без полноценного разграничения прав и без надежного тестового контура. Ключевые проблемы документировались как BUGS_V1/V2 с привязкой к конкретным пунктам проверки.

Дальнейшие циклы последовательно закрыли риски: внедрены проверки размера/типа, OwnerId и контроль доступа, исключение Uploads из Git, затем добавлены публичные ссылки и whitelist, выполнен рефакторинг и UI-улучшения, исправлены пользовательские ошибки (Failed to fetch; HTTP 401), после чего покрытие усилено интеграционными и негативными тестами.

На втором этапе практики я проверял; как ИИ справляется с разработкой приложения. Нужно было сделать простое файлообменное приложение на ASP.NET Core 9 с MVC, Bootstrap и SQLite. Использовалась модель Codex 5.3.

Одна из целей была проверить; может ли ИИ не только создать рабочий проект; но и потом исправлять ошибки; улучшать код, дорабатывать интерфейс и добавлять тесты.

Чек-лист проверки приложения:

- Регистрация нового пользователя работает.

- Вход пользователя работает.

- Вход с неверным паролем показывает понятную ошибку.

- Повторный вход авторизованного пользователя не вызывает HTTP 401.

- Выход из аккаунта работает.

- Повторный выход не вызывает техническую ошибку.

- Загрузка файла работает.

- Скачивание файла работает.

- Есть ограничение на размер загружаемого файла.

- Есть ограничение на тип загружаемого файла.

- Пользователь A не видит файлы пользователя B.

- Пользователь A не может скачать файлы пользователя B.

- Пользователь A не может удалить файлы пользователя B.

- Есть белый список пользователей для доступа к файлу.

- Есть возможность поделиться файлом по публичной ссылке.

- Есть возможность отключить публичную ссылку.

- SQL-запросы защищены от SQL-инъекций.

- Загруженные файлы исключены из git.

- Интерфейс разделён на вкладки.

- После успешных операций появляются уведомления.

- При загрузке слишком большого файла показывается понятная ошибка.

- Файлы отображаются значками.

- Для полей есть всплывающие подсказки.

- У каждого файла есть отдельные кнопки действий.

- Program.cs разбит на несколько файлов.

- Константы вынесены в отдельное место.

- Код разбит на функции с понятными названиями.

- В проекте есть автотесты.

- Есть тесты на негативные сценарии.

Цикл №1. Первичная генерация приложения

Запрос:

Создай в папке FileShare минимальное файлообменное приложение на ASP.NET Core 9 с MVC и Bootstrap без React. Функции: загрузка, скачивание, список файлов; удаление, простейшая авторизация. Использовать SQLite. Инструкцию по запуску из VS Code приложи.

Идея запроса: Получить полностью рабочий базовый прототип за одну попытку; без дополнительных требований по безопасности.

Коммит: feat: initial app with auth; upload, download, delete, sqlite

Результат:

Приложение запустилось с первой попытки. Основной функционал сразу заработал: можно было войти, загрузить файл, посмотреть список файлов, скачать и удалить файл.

Это был хороший результат, потому что ИИ быстро сделал рабочий прототип. Но после проверки кода и тестирования стало понятно, что первая версия была сделана не полностью.

Найденные проблемы

Самые большие проблемы были связаны с безопасностью и правами доступа.

В первой версии не было ограничений на размер или тип загружаемых файлов. В FilesController.Upload() не было проверки file.Length по верхнему лимиту; а также не было белого списка типов или расширений файлов. Это означало, что любой авторизованный пользователь мог загрузить очень большой файл и быстро заполнить диск сервера.

Также не было модели владения файлами. Модель UploadedFile не содержала владельца файла, а действия Download, Delete и Rename работали только по id. Если бы в системе было несколько пользователей; любой пользователь мог бы управлять чужими файлами.

Ещё одна проблема была связана с git. В.gitignore игнорировалась только база данных App_Data/*.db; но не папка App_Data/Uploads/*. Из-за этого загруженные пользовательские файлы могли случайно попасть в репозиторий.

Также в проекте не было автотестов. Не было тестового проекта и тестов для авторизации; загрузки, скачивания, удаления, переименования и негативных сценариев: неверный вход, слишком большой файл; несуществующий id; CSRF для POST-запросов.

Код тоже был не очень удобен для чтения. Большая часть логики находилась в одном Program.cs, константы не были вынесены отдельно; а UI был минимальным.

Валидация по чек-листу

Провалены следующие пункты:

9 — нет ограничения на размер файла.

10 — нет ограничения на тип файла.

11–13 — нет владельца файлов, пользователи видят и удаляют чужие файлы.

17 — SQL безопасен через EF Core, но владелец файла отсутствует.

18 — файлы не исключены из git полностью.

19–24 — UI минимален, нет вкладок, оповещений, иконок.

25–27 — код в одном Program.cs, константы не вынесены.

28–29 — нет тестов.

BUGS_V1.md

Цикл №1: первичная генерация приложения.

Результат: приложение работает, но не соответствует требованиям безопасности и полноты функционала.

Список несоответствий:

9. Ограничение на размер файла — не выполнено. Отсутствует проверка file.Length, любой файл принимается.

10. Ограничение на тип файла — не выполнено. Нет проверки расширений и MIME-типов.

11. Пользователь A не видит файлы B — не выполнено. Отсутствует модель владельца; все видят все файлы.

12. Пользователь A не скачивает файлы B — не выполнено. Скачивание только по id, без проверки прав.

13. Пользователь A не удаляет файлы B — не выполнено. Удаление без проверки владельца.

14. Белый список доступа — не выполнено. Функционал отсутствует.

15. Публичная ссылка — не выполнено. Функционал отсутствует.

16. Отключение публичной ссылки — не выполнено. Функционал отсутствует.

18. Файлы исключены из git — не выполнено. .gitignore игнорирует только *.db; но не Uploads/.

19. Разделение на вкладки — не выполнено. Весь UI на одной странице.

20. Оповещения об операциях — не выполнено. Нет уведомлений после загрузки и удаления.

21. Понятная ошибка при большом файле — не выполнено. Выдаётся Failed to fetch или ошибка сервера.

22. Отображение файлов значками — не выполнено. Только текст.

23. Всплывающие подсказки — не выполнено. Отсутствуют.

24. Кнопка действий у каждого файла — не выполнено. Кнопки есть, но без всплывающих подсказок.

25. Program.cs разбит — не выполнено. Весь код в одном файле.

26. Константы вынесены — не выполнено. Значения жёстко зашиты в коде.

27. Разбиение на функции — выполнено частично. Есть методы, но они длинные и не всегда с понятными именами.

28. Наличие автотестов — не выполнено. Тестовый проект отсутствует.

29. Тесты на негативные кейсы — не выполнено. Тестов нет.

Итого

Всего пунктов чек-листа: 29.

Выполнено: 0.

Частично: 1.

Не выполнено: 28.

Решение: перейти к циклу №2 и исправить проблемы безопасности; владельца файлов, .gitignore и тестов.

Цикл №2. Исправление неточностей без изменения функционала

Запрос:

Пофикси следующие неточности в коде: отсутствуют ограничения на размер/тип файлов, отсутствует модель владения файлами, загруженные файлы не исключены из git, отсутствуют автотесты. Функционал никак не изменился; при этом код стал значительно лучше.

Результат:

ИИ добавил ограничение на размер файла; проверку расширений, модель владельца файла OwnerId, проверки доступа при скачивании и удалении, а также поправил .gitignore.

После этого пользователи больше не могли скачивать или удалять чужие файлы. Загруженные файлы больше не должны были случайно попадать в git.

ИИ также добавил тесты, но они были поверхностными. Они в основном проверяли успешные случаи и почти не покрывали ошибки.

Особенность:

Когда я попросил ИИ исправить баги, он не только исправил проблемы в коде; но и добавил дополнительные проверки в функционал и UI. Это улучшило приложение, но показало; что ИИ иногда делает чуть больше, чем его попросили.

Валидация по чек-листу

9 — исправлено; ограничение размера добавлено.

10 — исправлено; добавлена проверка расширений.

11–13 — исправлено; владелец появился, чужие файлы недоступны.

18 — исправлено; папка загрузок добавлена в .gitignore.

28 — частично; тесты есть, но недостаточно надёжные.

29 — не выполнено, нет тестов на oversized-файл и чужой id.

17 — выполнено, EF Core защищает от SQL-инъекций.

25–27 — не выполнено, код всё ещё слабо структурирован.

BUGS_V2.md

Цикл №2: исправление неточностей без изменения функционала.

Результат: основные уязвимости закрыты, но остались проблемы с тестами и структурой кода.

9. Ограничение на размер файла — исправлено. Добавлена проверка MaxFileSize.

10. Ограничение на тип файла — исправлено. Добавлен allowedExtensions.

11. Пользователь A не видит файлы B — исправлено. Добавлен OwnerId, фильтрация по владельцу.

12. Пользователь A не скачивает файлы B — исправлено. Проверка владельца перед скачиванием.

13. Пользователь A не удаляет файлы B — исправлено. Проверка владельца перед удалением.

14. Белый список доступа — не выполнено. Всё ещё отсутствует.

15. Публичная ссылка — не выполнено. Отсутствует.

16. Отключение публичной ссылки — не выполнено. Отсутствует.

18. Файлы исключены из git — исправлено. Добавлена папка загрузок в .gitignore.

19–24. UI-улучшения — не выполнены. Не требовалось в этом промпте.

25. Program.cs разбит — не выполнено. Всё ещё монолитный Program.cs.

26. Константы вынесены — не выполнено. Размер и типы файлов захардкожены.

27. Разбиение на функции — выполнено частично. Стало лучше; но не везде.

28. Наличие автотестов — выполнено частично. Тесты добавлены, но только позитивные.

29. Тесты на негативные кейсы — не выполнено. Нет тестов на oversized; чужой id; невалидный вход, CSRF.

Итого

Выполнено: 6 пунктов.

Частично: 3 пункта.

Не выполнено: 20 пунктов.

Решение: перейти к циклу №3 и добавить новый функционал.

Цикл №3. Добавление нового функционала

Запрос:

Добавь следующий функционал: поделиться файлом по ссылке, добавление белого списка пользователей для ограничения доступа к файлу, регистрация нового пользователя.

Результат:

ИИ добавил регистрацию пользователей, публичные ссылки для файлов и белый список пользователей для ограничения доступа.

После ручного тестирования багов не было замечено. Публичная ссылка работала, белый список работал, новые пользователи могли регистрироваться.

Валидация по чек-листу

1 — регистрация добавлена.

14 — белый список добавлен.

15 — публичная ссылка добавлена.

16 — отключение публичной ссылки добавлено.

Функционал работал, но код всё ещё был слабо структурирован, а тесты оставались ненадёжными.

BUGS_V3.md

14. Белый список доступа — добавлен, работает.

15. Публичная ссылка — добавлена, работает.

16. Отключение публичной ссылки — добавлено, работает.

1. Регистрация нового пользователя — добавлена, работает.

19–24. UI-улучшения — не выполнены. Не требовалось, UI остался базовым.

25–27. Структура кода — не выполнена. Всё ещё монолитно.

28–29. Тесты — не выполнены. Старые тесты не обновлены под новый функционал.

Итого

Новых несоответствий по функционалу не найдено. Остались старые проблемы: структура кода, тесты и UI.

Решение: перейти к циклу №4 и заняться рефакторингом.

Цикл №4. Рефакторинг и проверка SQL

Запрос:

Разбей код на как можно больше функций и используй говорящие названия. Сделай глобальную проверку на безопасность SQL-запросов и устрани; если что-то не так. Разбей Program.cs на несколько файлов и вынеси константы в отдельное место в коде.

Результат:

Код стал заметно чище. Program.cs был разбит на несколько файлов, например Program.cs, ServiceExtensions.cs и файлы для middleware. Константы были вынесены в Constants.cs и настройки.

Методы стали короче, названия стали понятнее. Читать код после этого стало проще.

Проверка SQL показала, что приложение использует EF Core. Сырых небезопасных SQL-запросов не было, поэтому риск SQL-инъекций был низким.

Ошибок после этого этапа не было замечено.

Валидация по чек-листу

17 — SQL безопасен; используется EF Core.

25 — Program.cs разбит.

26 — константы вынесены.

27 — код разбит на функции.

BUGS_V4.md

25. Program.cs разбит — исправлено. Разбит на Program.cs, ServiceExtensions.cs, Middleware/.

26. Константы вынесены — исправлено. Вынесены в Constants.cs и appsettings.json.

27. Разбиение на функции — исправлено. Методы короткие; имена говорящие.

17. SQL-инъекции — безопасно. Используется EF Core.

19–24. UI-улучшения — не выполнены. Не требовалось.

28–29. Тесты — не выполнены. Всё ещё слабые.

Замечаний по заявленным пунктам нет.

Решение: перейти к циклу №5 и улучшить UI.

Цикл №5. Улучшение UI

Запросы:

Разбей UI на несколько вкладок.

Сделай UI более отзывчивым, например; после каждой успешной операции оповести пользователя об этом.

Переделай вкладку «Файлы»: отобрази файлы значками и добавь всплывающие окна для каждого поля и маленькую кнопку для каждого поля.

Результат:

ИИ разделил интерфейс на вкладки. Появились разделы вроде «Мои файлы», «Общий доступ» и «Профиль».

Также были добавлены уведомления после успешных операций: загрузки, удаления; копирования ссылки и других действий.

Файлы стали отображаться значками. Для полей появились всплывающие подсказки, а у каждого файла появились маленькие кнопки действий.

После этого интерфейс стал понятнее и удобнее для пользователя.

Валидация по чек-листу

19 — UI разделён на вкладки.

20 — добавлены оповещения.

22 — файлы отображаются значками.

23 — добавлены всплывающие подсказки.

24 — добавлены кнопки действий у каждого файла.

BUGS_V5.md

19. Разделение на вкладки — выполнено. Вкладки: «Мои файлы», «Общий доступ», «Профиль».

20. Оповещения об операциях — выполнено. Toast-уведомления после загрузки; удаления, копирования ссылки.

22. Отображение файлов значками — выполнено. Иконки в зависимости от расширения.

23. Всплывающие подсказки — выполнено. Tooltip при наведении на имя; размер, дату.

24. Кнопка действий у каждого файла — выполнено. Удалить, поделиться, скопировать ссылку.

21. Понятная ошибка при большом файле — выполнено частично. Есть, но не всегда кастомная.

4. Повторный вход HTTP 401 — выполнено частично. Не исправлено на этом этапе.

Итого

UI-пункты выполнены. Остались ошибки с большим файлом; HTTP 401 и тестами.

Решение: перейти к циклу №6.

Цикл №6. Исправление ошибок Failed to fetch и HTTP 401

Запросы:

Исправь ошибку Failed to fetch, когда я хочу загрузить большой файл.

Исправь ошибку, когда повторно вхожу, пишет HTTP 401. Сделай подобные ошибки более понятными пользователю.

Стандартизируй ответы на нелегальные действия при авторизации; например повторная авторизация, повторный выход, вход, если уже был выполнен.

Результат:

Во время ручного тестирования выяснилось, что при загрузке большого файла приложение показывает ошибку Failed to fetch. Для обычного пользователя такое сообщение непонятно.

Также при повторном входе иногда появлялась ошибка HTTP 401. Она тоже выглядела слишком технически.

ИИ исправил эти проблемы. Были увеличены лимиты загрузки через FormOptions и MaxRequestBodySize. Также была добавлена проверка размера файла в Upload() с понятным сообщением, например BadRequest("Файл слишком большой").

Для повторного входа была добавлена проверка User.Identity.IsAuthenticated. Если пользователь уже вошёл, приложение делает редирект или показывает понятное сообщение. Повторный выход тоже больше не вызывает непонятную ошибку.

После этого приложение стало показывать нормальные сообщения вместо технических ошибок.

Валидация по чек-листу

21 — понятная ошибка при большом файле исправлена.

4 — повторный вход больше не вызывает HTTP 401.

3 — вход с неверным паролем работает корректно.

17 — SQL-безопасность сохранилась.

BUGS_V6.md

21. Понятная ошибка при большом файле: до цикла — частично; после цикла — исправлено, добавлено кастомное сообщение.

4. Повторный вход не вызывает 401: до цикла — не выполнено; после цикла — исправлено, добавлен редирект или сообщение.

3. Вход с неверным паролем: до цикла — было выполнено, после цикла — осталось выполнено.

17. SQL-инъекции: до цикла — было безопасно, после цикла — осталось безопасно.

Детали исправлений

1. Большой файл:

увеличен MaxRequestBodySize;

добавлена проверка в Upload();

добавлено понятное сообщение об ошибке.

2. Повторный вход:

добавлена проверка авторизованного пользователя;

повторный вход больше не вызывает HTTP 401.

3. Стандартизация:

ошибки авторизации стали возвращаться в более понятном виде.

Оставшееся замечание: тесты всё ещё не покрывали все новые исправления.

Решение: перейти к циклу №7 и добавить надёжные тесты.

Цикл №7. Добавление надёжных тестов

Запрос:

Добавь тесты. Нужно протестировать как можно больше основных функций. Ошибок нет, но тестов мало и они ненадёжные.

Коммит: test: add integration tests for upload, download, delete, access control, oversized file, invalid id

Результат:

ИИ добавил интеграционные тесты с использованием WebApplicationFactory.

Появились тесты на загрузку валидного файла; загрузку слишком большого файла; запрещённые расширения, скачивание своих и чужих файлов, удаление с проверкой прав, публичную ссылку; отключение публичной ссылки, регистрацию, повторный вход и белый список.

После этого проверять приложение стало проще. Если после изменений что-то сломается, тесты смогут быстрее показать проблему.

Валидация по чек-листу

28 — автотесты добавлены.

29 — негативные кейсы покрыты.

BUGS_V7.md

28. Наличие автотестов: до цикла — частично, после цикла — выполнено.

29. Тесты на негативные кейсы: до цикла — не выполнено, после цикла — выполнено.

Добавленные тесты

Загрузка валидного файла — успех.

Загрузка файла больше лимита — BadRequest.

Загрузка запрещённого расширения — BadRequest.

Попытка скачать чужой файл — Forbidden.

Попытка удалить чужой файл — Forbidden.

Вход с неверным паролем — ошибка.

Повторный вход — редирект.

Доступ по публичной ссылке без авторизации — OK.

Доступ после отключения публичной ссылки — NotFound.

Пользователь вне белого списка — Forbidden.

Итоговый статус по чек-листу

Базовый функционал 1–10 — 10/10.

Безопасность 11–18 — 8/8.

UI/UX 19–24 — 6/6.

Код и тесты 25–29 — 5/5.

Все пункты чек-листа выполнены. Приложение соответствует требованиям.

Итог по эмпирическому этапу

Цикл №1. Базовое приложение. Результат: работает, но много недостатков. Несоответствий после валидации: 12.

Цикл №2. Безопасность и владелец. Результат: исправлено, но тесты слабые, код монолитный. Несоответствий после валидации: 4.

Цикл №3. Публичные ссылки, белый список; регистрация. Результат: добавлено, багов нет. Несоответствий после валидации: 0 по функционалу.

Цикл №4. Рефакторинг, SQL, константы. Результат: код структурирован. Несоответствий после валидации: 0.

Цикл №5. UI: вкладки; оповещения, иконки. Результат: выполнено. Несоответствий после валидации: 0.

Цикл №6. Ошибки с большим файлом и HTTP 401. Результат: добавлены понятные сообщения. Несоответствий после валидации: 0.

Цикл №7. Надёжные тесты. Результат: покрыты основные сценарии. Несоответствий после валидации: 0.

6. РЕЗУЛЬТАТЫ И АНАЛИЗ

В целом, ИИ эффективно ускоряет разработку и исправления при точной постановке задач, но начальные версии требуют обязательной экспертной проверки. Наиболее результативным оказался цикл с формальной валидацией: найденные несоответствия фиксировались, исправлялись отдельными итерациями и повторно проверялись.

Практическая валидация подтвердила устранение критичных рисков (безопасность загрузки, разграничение прав; устойчивость сценариев авторизации, покрытие негативных кейсов). Таким образом, качество результата достигалось не одной генерацией, а последовательной связкой: промпт, тестирование, анализ дефектов, корректировка и контрольная проверка.

Анализ работы ИИ:

ИИ успешно справился со всеми этапами, но результат сильно зависел от того; насколько точно человек формулировал требования. С одной стороны, он смог быстро создать рабочее приложение. Оно запустилось с первой попытки, и базовые функции работали. Это показывает; что ИИ хорошо подходит для быстрого создания прототипа.

С другой стороны, первая версия приложения показала важную проблему. ИИ выполнил основные пункты запроса, но не учёл многие скрытые требования. В первой версии не было ограничений на размер и тип файлов, не было владельца файла, не было нормальной проверки доступа, не было тестов, а код был неудобен для чтения. То есть ИИ сделал то; что было прямо указано, но не добавил важные вещи, которые нужны для безопасного и удобного приложения.

После этого я начал идти по шагам и просить ИИ исправлять конкретные недостатки. Когда проблема была описана точно, ИИ обычно исправлял её без больших сложностей. Это важный вывод: ИИ хорошо работает не как полностью самостоятельный разработчик; а как инструмент, которому нужно давать понятные и подробные задачи.

Сначала были исправлены проблемы безопасности. ИИ добавил ограничения на размер и тип файлов; владельца файла и проверки доступа. Это улучшило приложение; потому что пользователи больше не могли управлять чужими файлами, а загрузка файлов стала более контролируемой. При этом видно; что такие важные вещи появились только после отдельного запроса; а не в первой версии.

Потом были добавлены новые функции: публичная ссылка, белый список пользователей и регистрация. После ручного тестирования эти функции работали нормально. Это показывает, что ИИ способен расширять уже готовый проект и добавлять новый функционал без серьёзных ошибок, если задача описана конкретно.

Затем я попросил улучшить качество кода. ИИ разбил код на функции, вынес константы и разделил `Program.cs` на несколько файлов. После этого проект стало проще читать и поддерживать. Этот этап показал, что ИИ может улучшать структуру кода, но обычно делает это только по прямому запросу. Самостоятельно при первой генерации он больше ориентируется на то, чтобы приложение просто работало.

Потом был улучшен интерфейс. Появились вкладки, уведомления, значки файлов, подсказки и кнопки действий. Пользоваться приложением стало удобнее. Здесь ИИ тоже справился хорошо; потому что задача была понятной и относилась к конкретным изменениям в UI.

После ручного тестирования были найдены ошибки: `Failed to fetch` при загрузке большого файла и HTTP 401 при повторном входе. ИИ исправил эти ошибки и сделал сообщения более понятными для пользователя. Это показывает, что ИИ хорошо подходит для исправления конкретных багов, если есть понятное описание проблемы и можно проверить результат.

В конце были добавлены нормальные тесты. Они стали проверять не только успешные действия, но и ошибки: слишком большой файл; запрещённое расширение; чужой файл, отключённую ссылку и доступ вне белого списка. Это сделало приложение надёжнее.

В итоге можно сделать вывод, что ИИ полезен для разработки; но его нужно постоянно контролировать. Он быстро создаёт рабочий код, хорошо исправляет конкретные ошибки и может дорабатывать функционал. Но без чек-листа и ручной проверки он пропускает важные вещи: безопасность, права доступа; тесты и удобную структуру проекта. Поэтому человек в такой работе остаётся главным проверяющим и направляет ИИ на каждом этапе.

Что было успешным и почему

C:\...\Program.cs(...): error CS1061 ... AddSwaggerGen/UseSwagger...

Почему хорошо: я дал точный лог компиляции с файлами и строками. Это сразу указывает причину и ускоряет фикс.

HTTP ERROR 401 при попытке скачать файл + уточнение про ссылку /api/share/...

Почему хорошо: я дал симптом + сценарий воспроизведения (что нажал, где упало). Это помогает найти слой (auth/cookie/frontend).

Failed to fetch когда я хочу загрузить большой файл

Почему хорошо: указал условие сбоя (большой файл), значит можно проверить лимиты сервера/клиента.

стандартизируй ответы на нелегальные действия...

Почему хорошо: это уже архитектурное требование, а не разовый баг. Такой запрос улучшает систему целиком.

разбей Program на несколько файлов и вынеси константы...

Почему хорошо: четкий рефакторинг-цель с понятным результатом.

проанализируй код полностью и для каждой основной функции допиши тест

Почему хорошо: ясный масштаб работы и ожидаемый итог (тесты на основные функции).

Что было менее удачным и почему

проанализируй код, найди часто встречающиеся ошибки

Проблема: слишком широко, без приоритета и без “что считать готовым”.

исправь их все

Проблема: неясно, какие именно “их” (нет списка/критериев/приоритета).

Сообщение вида да внеси патч на эти пункты

Проблема: запрос неполный, легко неверно интерпретировать.

Работает лучше, когда в запросе есть 4 блока:

Контекст: где проблема (файл/эндпоинт/экран).

Факт ошибки: лог/код ответа/текст.

Шаги воспроизведения: как повторить.

Критерий готовности: что должно стать после фикса.

Шаблон хорошего запроса

Что сломалось: …

Где: …

Как воспроизвести: 1) … 2) … 3) …

Ожидаю: …

Ограничения: (не ломать API; сохранить совместимость, добавить тесты и т.п.)

Пример: При upload файла >50MB получаю Failed to fetch. Проверь backend+frontend лимиты. Ожидаю: понятная ошибка пользователю, лимит из web.config, тест на oversized.

7. ВЫВОДЫ

ИИ хорошо помогает быстро сделать прототип и ускорить разработку. Он также хорошо исправляет ошибки, если их понятно описать. Но сам он не всегда находит скрытые проблемы. Без чек-листа, ручного тестирования и просмотра кода качественный результат получить сложно.

В финальной версии приложение соответствует требованиям. В нём есть авторизация; регистрация, загрузка, скачивание; удаление, список файлов, публичные ссылки, белый список доступа, ограничения на файлы; понятные ошибки, улучшенный интерфейс и тесты.

При этом тестирование и чтение кода; который создаёт ИИ, могут быть затруднены. Изменений много, они появляются быстро; и их нужно внимательно проверять. Но если находить ошибки и точно писать; что нужно исправить, ИИ без проблем дорабатывает проект и реально экономит время. В итоге:

1. ИИ-ассистент эффективен как инструмент ускорения рутинных этапов разработки; но требует постоянной верификации решений разработчиком.

2. Ключевые дефекты ранней версии проекта были связаны не с функциональной полнотой; а с качественными атрибутами: безопасностью; контролем доступа и инженерной дисциплиной сопровождения.

3. Пошаговая валидация по чек-листу и фиксация изменений в Git позволили обеспечить контролируемое повышение качества продукта.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Полученные результаты могут быть использованы как шаблон для дальнейших учебных и прикладных проектов, где требуется сочетание быстрой разработки и обязательного контроля качества.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Савельев, А.О. Проектирование и разработка веб-приложений на основе технологий Microsoft : Курс лекций / А.О. Савельев, А.А. Алексеев — Москва : Интуит НОУ, 2016. — 437 с. — URL: https://book.ru/book/918133 (дата обращения: 16.06.2026). — Текст : электронный.

- Шаталова, А. Ю. Основы веб-разработки : учебное пособие / А. Ю. Шаталова, М. В. Коротеев. — Москва : КноРус, 2026. — 282 с. — ISBN 978-5-406-16533-1. — URL: https://book.ru/book/962984 (дата обращения: 16.06.2026). — Текст : электронный.Документация ASP.NET Core и ASP.NET MVC (официальные материалы Microsoft).

- Боровская, Е.В. Основы искусственного интеллекта : Учебное пособие / Е.В. Боровская, Н.А. Давыдова — Москва : Лаборатория знаний; 2024. — 128 с. — ISBN 978-5-93208-797-8. — URL: https://book.ru/book/956605 (дата обращения: 16.06.2026). — Текст : электронный.

- Сидоркина, И. Г. Системы искусственного интеллекта : учебное пособие / И. Г. Сидоркина. — Москва : КноРус, 2026. — 245 с. — ISBN 978-5-406-14910-2. — URL: https://book.ru/book/959436 (дата обращения: 16.06.2026). — Текст : электронный.

- Документация по Git и правилам исключения файлов через .gitignore.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Сводка ключевых исправлений по BUGS_V1 -> BUGS_V2 (лимиты, типы файлов; OwnerId, контроль доступа, .gitignore).

Приложение 2. Типовой чек-лист ручной валидации сценариев загрузки/скачивания/удаления файлов и обработки ошибок.