МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Образовательная организация высшего образования

Кафедра информационных технологий

ОТЧЕТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ

Тема: Анализ применения ИИ при разработке веб-приложения файлового хранилища

Направление подготовки: Информатика и вычислительная техника

Профиль: Программная инженерия

Студент: ____________________

Руководитель практики: ____________________

Город ____________

2026

# СОДЕРЖАНИЕ

Введение

1. Описание проекта

2. Цели и задачи практики

3. План работ по этапам

4. Чек-лист валидации

5. Ход выполнения практики

6. Результаты и анализ

7. Выводы

Заключение

Список использованных источников

Приложения

# ВВЕДЕНИЕ

Учебная практика была направлена на формирование практических навыков разработки и анализа качества программного обеспечения с использованием ИИ-ассистента. В качестве предметной области выбрано веб-приложение файлового хранилища, поддерживающее загрузку, скачивание, удаление и учет пользовательских файлов.

В ходе работы использовались материалы двух этапов: детальный разбор второго этапа практики с акцентом на исправление дефектов и итоговый отчет по практической работе. Это позволило сопоставить требования, фактическую реализацию и результаты валидации по чек-листам.

# 1. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Проект представляет собой веб-приложение класса «файловое хранилище». Базовые функции: авторизация пользователя, загрузка файлов на сервер, хранение метаданных в базе данных, скачивание файлов по идентификатору, удаление и переименование объектов.

По исходным материалам в работе фигурируют два технологических контура: реализация на ASP.NET MVC 5 (.NET Framework 4.7.2, SQL Server LocalDB) и улучшенная реализация на ASP.NET Core 9 (MVC, Bootstrap, SQLite). В обоих случаях архитектура ориентирована на серверную обработку, хранение файлов в выделенной папке и ведение регистра метаданных в таблице Files/UploadedFile.

Для ускорения разработки и подготовки исправлений применялся AI-ассистент Cursor с моделью Codex 5.3 (в т.ч. профиль medium), что позволило быстро формировать итерации кода и проверять гипотезы по улучшению качества.

# 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ

Цель практики: разработать и проанализировать качество веб-приложения файлового хранилища, а также оценить эффективность применения ИИ при решении инженерных задач.

Основные задачи практики:

— спроектировать структуру проекта и реализовать базовый функционал загрузки/скачивания файлов;

— настроить хранение данных в БД и обеспечить связность модели метаданных файлов;

— проверить корректность работы сценариев авторизации и разграничения доступа;

— выявить и исправить уязвимости: отсутствие лимитов размера, проверок типа файла и контроля владельца;

— обеспечить корректную конфигурацию репозитория (исключение пользовательских данных из Git);

— провести валидацию по чек-листу и сформировать итоговые выводы.

# 3. ПЛАН РАБОТ ПО ЭТАПАМ

Этап 1. Первичная генерация и запуск базового прототипа. По запросу к ИИ был собран минимальный проект на ASP.NET Core 9 (MVC, Bootstrap, SQLite) с авторизацией, загрузкой, скачиванием и удалением файлов; приложение запустилось с первой попытки.

Этап 2. Выявление несоответствий по чек-листу. При ручной проверке обнаружены критичные проблемы: отсутствовали ограничения размера и типа файлов, не было модели владельца (OwnerId), операции с файлами выполнялись по id без проверки прав, загрузки не исключались из Git полностью, автотесты и покрытие негативных сценариев отсутствовали.

Этап 3. Исправление безопасности и доступа (цикл №2). ИИ добавил лимит размера, проверку расширений/MIME, OwnerId и проверки владельца для скачивания/удаления, а также скорректировал .gitignore; после повторной валидации закрыты основные уязвимости, но тесты оставались частичными.

Этап 4. Добавление недостающего функционала (цикл №3): реализованы регистрация пользователя, публичные ссылки и белый список доступа; ручное тестирование подтвердило работоспособность новых сценариев без функциональных регрессий.

Этап 5. Рефакторинг и инженерное качество (цикл №4): код декомпозирован на более мелкие функции и файлы, Program.cs разделен, константы вынесены отдельно; проверка SQL показала использование EF Core и отсутствие признаков SQL-инъекций.

Этап 6. UX-доработки (цикл №5): интерфейс разделен на вкладки, добавлены уведомления об успешных операциях, иконки файлов, всплывающие подсказки и отдельные кнопки действий для каждого файла.

Этап 7. Исправление эксплуатационных ошибок (цикл №6): устранены сценарии Failed to fetch при oversized-файлах и HTTP 401 при повторном входе; добавлены более понятные сообщения и стандартизированы ответы при пограничных действиях авторизации.

Этап 8. Финальная валидация тестами (цикл №7): добавлены интеграционные тесты (включая негативные кейсы), повторная проверка по чек-листу показала выполнение функциональных, безопасностных и UX-требований.

# 4. ЧЕК-ЛИСТ ВАЛИДАЦИИ

Ключевые проверочные пункты, подтвержденные в исходных материалах:

— Ограничение размера загружаемого файла (>10 МБ блокируется): Выполнено. Добавлена проверка MaxFileSize/MaxFileSizeBytes.

— Ограничение типов загружаемых файлов: Выполнено. Используются белые списки расширений и/или MIME.

— Пользователь не имеет доступа к чужим файлам: Выполнено. Добавлен OwnerId и контроль доступа на операции.

— Скачивание и удаление по чужому id запрещены: Выполнено. Внедрены проверки владельца до выполнения действия.

— SQL-инъекции исключены: Выполнено. Используется EF Core/ORM-подход.

— Пользовательские загрузки исключены из Git: Выполнено. Скорректирован .gitignore для Uploads.

— Наличие тестов на oversized-файл и чужой id: Частично. По материалам второго этапа оставался риск неполного покрытия тестами.

# 5. ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИКИ

Работа выполнялась итеративно по циклам «генерация -> проверка -> исправление -> повторная валидация». После каждого запроса к ИИ запускалось ручное тестирование, фиксировались отклонения по чек-листу и формировались уточняющие задачи на следующий цикл.

На старте был получен работоспособный, но рискованный прототип: без ограничений файлов, без полноценного разграничения прав и без надежного тестового контура. Ключевые проблемы документировались как BUGS_V1/V2 с привязкой к конкретным пунктам проверки.

Дальнейшие циклы последовательно закрыли риски: внедрены проверки размера/типа, OwnerId и контроль доступа, исключение Uploads из Git, затем добавлены публичные ссылки и whitelist, выполнен рефакторинг и UI-улучшения, исправлены пользовательские ошибки (Failed to fetch, HTTP 401), после чего покрытие усилено интеграционными и негативными тестами.

# 6. РЕЗУЛЬТАТЫ И АНАЛИЗ

По итогам этапа получен полнофункциональный и проверенный вариант приложения файлового хранилища: реализованы базовые операции с файлами, контроль доступа по владельцу, публичные сценарии шаринга и регистрация пользователей, а также улучшенный интерфейс и диагностируемые сообщения об ошибках.

Анализ показал, что ИИ эффективно ускоряет разработку и исправления при точной постановке задач, но начальные версии требуют обязательной экспертной проверки. Наиболее результативным оказался цикл с формальной валидацией: найденные несоответствия фиксировались, исправлялись отдельными итерациями и повторно проверялись.

Практическая валидация подтвердила устранение критичных рисков (безопасность загрузки, разграничение прав, устойчивость сценариев авторизации, покрытие негативных кейсов). Таким образом, качество результата достигалось не одной генерацией, а последовательной связкой: промпт, тестирование, анализ дефектов, корректировка и контрольная проверка.

# 7. ВЫВОДЫ

1. ИИ-ассистент эффективен как инструмент ускорения рутинных этапов разработки, но требует постоянной верификации решений разработчиком.

2. Ключевые дефекты ранней версии проекта были связаны не с функциональной полнотой, а с качественными атрибутами: безопасностью, контролем доступа и инженерной дисциплиной сопровождения.

3. Пошаговая валидация по чек-листу и фиксация изменений в Git позволили обеспечить контролируемое повышение качества продукта.

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Цель учебной практики достигнута: разработан и проанализирован проект файлового хранилища, проведена оценка применения ИИ в реальной задаче, сформирован набор практических рекомендаций по безопасной интеграции ИИ в процесс разработки.

Полученные результаты могут быть использованы как шаблон для дальнейших учебных и прикладных проектов, где требуется сочетание быстрой разработки и обязательного контроля качества.

# СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Второй этап практики - анализ работы ИИ.docx (исходный материал по дефектам, исправлениям и итогам цикла).

2. Practic_Report.pdf (итоговый отчет по практической работе и чек-лист валидации).

3. Документация ASP.NET Core и ASP.NET MVC (официальные материалы Microsoft).

4. Документация по Git и правилам исключения файлов через .gitignore.

# ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение А. Сводка ключевых исправлений по BUGS_V1 -> BUGS_V2 (лимиты, типы файлов, OwnerId, контроль доступа, .gitignore).

Приложение Б. Типовой чек-лист ручной валидации сценариев загрузки/скачивания/удаления файлов и обработки ошибок.